## Slide 1: Gerenciamento de projetos
Bruno Elias Penteado
bruno.penteado@unesp.br

## Slide 2: Quem sou eu
Experiência acadêmica
  Bacharel em SI Unesp Bauru – TCC: Leis e inovações em software no Brasil
  Mestre em CC Unesp Bauru – Dissertação: reconhecimento facial em e-learning;
  Doutor em CC ICMC/USP – Tese: infraestrutura de publicação de dados abertos
  Sanduíche no LIS/Aix-Marseille Université – Reconhecimento de sinais verbais e não verbais em agentes virtuais;
  Pós-doc ICMC/USP – estrutura semântica para dados abertos educacionais
Experiência profissional
  14 anos empresa de desenvolvimento de software educacionais (MSTECH)
    Dev, tester, gerente funcional, suporte, especialista técnico, suporte a vendas
  5 anos pesquisador de IA na saúde (Fiocruz)
    Papel da IA na saúde digital, ciência de dados na Epidemiologia
  3 anos gerente de projetos na Unespetro (Unesp/Rio Claro)
    Planejamento de entregas e implantação de ferramentas de IA (PLN, semântica, LLM) dentro da Petrobras
Experiência didática
  Disciplinas de Engenharia de Software II e Laboratório de Banco de dados (DEMAC/2024)

## Slide 3: Apresentações
Quem são vocês?
  Estágio? Projeto de Aplicação? Iniciação Científica?
  O que achou de Engenharia de Software I / II?
Notes: O que gostaram mais em ESI?
projeto prático

## Slide 4: Objetivos
Entender as habilidades essenciais para a realizar a gestão de projetos.
Aplicar ferramentas e técnicas da gestão de projetos.
E entender como atuar de maneira eficaz em equipes multifuncionais para a execução de projetos.

## Slide 5: Expectativas
Disciplina importante para profissionais que trabalharão com software
Compreender o contexto geral do desenvolvimento do software
Compreender e elaborar tarefas de gestão de projetos
Trazer minha experiência com problemas mais comuns
Trocar experiências de diferentes contextos, empresas e pessoas

## Slide 6: Avaliação
Prova
Seminário
Exercícios

## Slide 7: Aula 0 Conexão com a Engenharia de Software
Bruno Elias Penteado

## Slide 8: Objetivos de hoje:
  Conexão com a Engenharia de Software
  Complexidade do software
  Introdução à gestão de projetos de software
  Papel do gerente de projeto

## Slide 9: O que é Engenharia de Software?
“Engenharia de Software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software”
IEEE Std 610.12 (1990)

## Slide 10: Mas eu já sei modelar e programar!
Por que preciso de Gerenciamento de Projetos?
  Modelar e programar são parte importante do processo de Engenharia de Software, mas não são tudo!
Precisamos também saber...
  como estimar um projeto (tamanho, custo, cronograma),
  como monitorar o andamento de um projeto,
  como testar o software,
  como controlar a evolução do software,
  etc.
Créditos: prof. Leonardo Murta (IC/UFF)

## Slide 11: Programas de faculdade
Requisitos estáveis e bem definidos
Escopo pequeno (1 a 10 KLOCS)
Prazos razoáveis
Equipes pequenas
Mão de obra gratuita
Não entra em produção
Não tem usuário
Não precisa de manutenção

## Slide 12: Programas do “mundo real”
Fazer software no “mundo real” deve considerar fatores como:
  Escopo
  Custo
  Prazo
  Qualidade
Em função do tamanho do software, esses fatores se tornam difíceis de garantir!

## Slide 13: Cenário 1: Agenda Pessoal
Objetivo
  Guardar o nome e o aniversário de até 50 pessoas
Quanto custa para fazer?
Quanto tempo vai levar para ficar pronto?
Qual a consequência no caso de defeito?

## Slide 14: Cenário 2: Boeing 777
Objetivo
  Controlar todo o hardware do Boeing 777
Quanto custa para fazer?
Quanto tempo vai levar para ficar pronto?
Qual a consequência no caso de defeito?

## Slide 15: Cenário 2: Boeing 777
Tamanho
  Mais de 4 milhões de linhas de código
  Linguagem dominante (>99%): Ada
Documentação
  De 100 a 10.000 páginas por sub-sistema
  Total de 79 sub-sistemas integrados
Duração
  4,5 anos de desenvolvimento
Ampla utilização de Engenharia de Software
Em operação desde 1995
  Zero acidentes graves até 2006
http://www.stsc.hill.af.mil/crosstalk/1996/01/Boein777.asp
http://www.boeing.com/news/techissues/pdf/statsum.pdf

## Slide 16: Desenvolvimento de software....
Parte arte, parte engenharia...
  Se o cantor/ator/pintor errar, a audiência fica chateada
  Se o engenheiro civil errar o prédio pode cair
  Se o médico errar o paciente pode morrer
Se o desenvolvedor de software errar, o que pode acontecer?

## Slide 17: Caso real 1: Aeroporto de Denver
Sistema de despacho de bagagem do aeroporto de Denver (1995)
Problema:
  O sistema nunca funcionou adequadamente
Causa:
  Arquitetura extremamente complexa
  Mudança constante nos requisitos
  Erros de estimativa de custo e prazo
  Desprezo aos conselhos de especialistas
  Intolerância a falhas
Consequências
  Entrega de algo muito menor do que o planejado, que foi desativado 10 anos depois
  Atraso de 16 meses para entregar o aeroporto
  Prejuízo de US$ 560 milhões e custo mensal de manutenção de US$ 1 milhão
http://calleam.com/WTPF/?page_id=2086

## Slide 18: Caso real 2: Therac-25
Máquina de radioterapia controlada por computador (1982)
Problema:
  Doses indevidas de radiação emitidas
Causa:
  Interface com usuário inapropriada
  Documentação deficiente
  Software reutilizado sem ser adaptado para o novo hardware
  Software de sensores de falha com defeito
Consequências
  Ao menos 5 mortes entre 1985 e 1987
http://sunnyday.mit.edu/papers/therac.pdf

## Slide 19: Caso real 3: Ariane 5
Foguete lançador de satélites (1996)
Problema:
  O foguete se autodestruiu 40 segundos após o lançamento
Causa:
  Software reutilizado sem ser adaptado para o novo hardware
  Ausência de testes deste software em solo
  Defeito apresentado em vôo
Consequências
  Prejuízo de mais de US$ 370 milhões
Dowson, Mark. 1997. The Ariane 5 software failure. SIGSOFT Softw. Eng. Notes 22, no. 2.

## Slide 20: Casos atuais
Crowdstrike: Software de segurança em nuvem
(antivírus corporativo para o Azure, 2024)
Problema:
  “Tela azul” no Windows, atingindo serviços que vão
  desde a aviação até bancários e de saúde
Causa:
  Deployment de versão problemática do software
  Falcon Sensor
  Bug na etapa de controle de qualidade de updates
Consequências:
  8.5 mi dispositivos deixaram de funcionar (1% de todos com Windows)
  Prejuízos de mais de US$ 5.4 bi somente para empresas Fortune 500

## Slide 21: Casos atuais
Viés algorítmico em sistemas de IA
Problema:
  Tratamento desigual de pessoas em
  função de sua etnia
Causa:
  Dados de treinamento da IA enviesados
Consequências:
  Perpetuamento de desigualdades
https://exame.com/tecnologia/algoritmo-de-saude-deu-preferencia-a-pacientes-brancos-diz-pesquisa/

## Slide 22: Escopo do curso
Métodos tradicionais (preditivos) e ágeis de Gestão de Projetos
Gerenciamento de Projetos
Gerência de Riscos
Monitoramento e Controle
Melhoria de Processos
Atividades Gerenciais
ES II
Gerência de Configuração
Garantia da Qualidade
Verificação, Validação e Testes
Medição e Análise
Atividades de Apoio
ES II

## Slide 23: Conteúdo de ES
Diversos concursos e oportunidades de emprego exigem conhecimento de Gerenciamento de Projetos de Software
Alguns exemplos:

## Slide 24: Objetivos de hoje:
  Conexão com a Engenharia de Software
  Complexidade do software
  Introdução à gestão de projetos de software
  Papel do gerente de projeto

## Slide 25: Gerenciamento da complexidade
Um pouco de história...

## Slide 26: Histórico da indústria de software
Anos 1940: primeiro computador eletrônico de uso geral – ENIAC
  Custo estimado: US$ 500 mil
  Início da programação de computadores
Anos 1950: primeiros compiladores e interpretadores
Anos 1960: primeiro grande software relatado na literatura – IBM OS/360 (1964)
  Mais de 1.000 programadores
  Custo estimado: US$ 50 mi por ano
1968: Crise do software

## Slide 27: Crise do software - 1968
Dificuldade de criar programas de computador úteis e eficientes com tempo e custos aceitáveis;
  Média de 50% mais de tempo para construir;
  Custo de manutenção 2x maior que o de construção;
Crise gerada a partir do crescimento do poder computacional e a complexidade dos problemas;
Quanto maior a complexidade do SW mais inadequados os métodos de produção disponíveis;
Manutenção extremamente difícil
Solução: estabelecimento da disciplina de Engenharia de software (formas sistemáticas)

## Slide 28: Histórico da indústria de software
Anos 1970:
  Linguagens estruturadas (sem GO TO)
  Encapsulamento como forma de domar complexidade
  Ferramentas CASE
  Ciclo de vida em Cascata (Waterfall)
Anos 1980:
  Ciclo de vida espiral
  Linguagens orientadas a objetos
  Controle de versão
  Testes
  Computadores pessoais
Anos 1990:
  Processos
  Modelagem UML
  Design patterns
  Java
  Internet (HTML, XML) / Engines de busca

## Slide 29: Histórico da indústria de software
Anos 2000:
  Métodos ágeis
  Clean code, SOLID e o impacto da qualidade
  Desenvolvimento dirigido por modelos
  Linhas de produto
  Experimentação
  OVERENGINEERING sufocando simplicidade
Anos 2010-2020:
  DevOps
  CI/CD (Continuous integration, delivery)
  Smartphones / AppStores
  Software analytics, machine/deep learning
Anos 2020?
  COVID e transformação digital
  Assistentes de código Copilot
https://www.youtube.com/watch?v=oDXDYjksMds

## Slide 30: Engenharia de software
Gerenciamento da complexidade
Software Boeing 777
Tamanho
  Mais de 4 milhões de linhas de código
  Linguagem dominante (>99%): Ada
Documentação
  De 100 a 10.000 páginas por sub-sistema
  Total de 79 sub-sistemas integrados
Duração
  4,5 anos de desenvolvimento

## Slide 31: Elementos da Engenharia de SW
Processo:
  Define os passos gerais
  Estrutura o encadeamento de métodos e ferramentas
Métodos:
  Como fazer um passo específico do processo;
Ferramentas:
  Automatizam o processos e os métodos.

## Slide 32: Engenharia de software
O que torna um projeto complexo?
  Número de sub-sistemas e elementos relacionados no contexto do projeto;
  Número de empresas e pessoas envolvidas na execução do projeto;
  Número de áreas de conhecimento relacionadas ao projeto;
  Número de fases necessárias na execução do projeto;
  Etc.

## Slide 33: Engenharia de software
Como a Engenharia de SW trata a complexidade?
  Abstração, modularização e decomposição de sistemas (Parnas, 1972)
  Sistema decomposto em unidades cada vez menores e modularizadas, cada uma lidando com uma única característica (coesão) e dependendo pouco de outros módulos (acoplamento)
  Ex: Orientação a Objetos
    Abstrações: classes, objetos, métodos
    Modularizações: padrões de projeto, frameworks
    Decomposição: herança, polimorfismo

## Slide 34: Engenharia de software
Que fatores dificultam um projeto?
  Especificações completas ou imprecisas;
  Domínio de conhecimento volátil;
  Troca ou heterogeneidade tecnológica;
  Mão-de-obra insuficiente ou sem conhecimentos necessários;
  Alta rotatividade da equipe;
  Verbas inexistentes ou intermitentes;
  Influências políticas contradizendo decisões técnicas;
Surgimento do Gerenciamento de projetos de software

## Slide 35: Gerenciamento de Projetos de SW
Surgiu quando se percebeu que as práticas da engenharia tradicional não funcionavam bem para software, exigindo novas abordagens para lidar com incerteza, mudança e complexidade.

## Slide 36: Tipos de aplicações
https://classhall.com/lesson/meaning-classification-and-types-of-application-software/
https://www.researchgate.net/publication/50844135_The_supply_chain_of_enterprise_software_strategy_structure_and_coordination/figures?lo=1
Notes: Pressman, capítulo 1.1.2 – Campos de aplicação de software

## Slide 37: Contextos diferentes
Software produto x serviço;
Empresa grande x pequena/média;
Produção própria x venda de projetos de software
Start-up x setor público;
(...)
Não existe método, processo ou ferramenta que atenda a todos os cenários de forma ótima

## Slide 38: Discussão
Que ferramentas, métodos e processos vocês usam nos trabalhos das disciplinas/mercado?
  Linguagem
  IDE
  Frameworks

## Slide 39: Objetivos de hoje:
  Conexão com a Engenharia de Software
  Complexidade do software
  Introdução à gestão de projetos de software
  Papel do gerente de projeto

## Slide 40: Projeto?
É um esforço temporário para criar um produto/serviço exclusivo
  Esforço: tentativa séria e honesta de fazer algo
  Temporário: tem início e fim bem-definidos
  Criar: construir entregável a partir de matéria-prima (tangível ou intangível)
  Exclusivo: cada projeto é único; cada projeto tem suas particularidades

## Slide 41: Projetos (relembrando)
Meio para atingir objetivos estratégicos de uma organização
  Demandas de mercado;
  Oportunidade ou necessidade estratégica de negócios;
  Solicitação de cliente;
  Avanço tecnológico;
  Requisito legal;
Alinhados a Programas e Portfolios
 Planejamento estratégico

## Slide 42: Objetivo do Gerenciamento de Projetos
Harmonizar cinco variáveis principais (Pressman):
  Custo: orçamento para o projeto e seu monitoramento ao longo do projeto;
  Tempo: duração necessária para a conclusão do projeto;
  Escopo: funções incluídas ou não no projeto;
  Qualidade: índice de quanto o resultado final satisfaz os objetivos;
  Risco: eventos com potencial de ameaçar o sucesso do projeto;
Risco
Risco
Risco

## Slide 43: Gerenciamento de software?
Construir software é igual a construir uma casa?
  Software é intangível
  Software não está sujeito a leis da natureza ou normas aceitas universalmente
  Software não tem economia de escala

## Slide 44: Software é Intangível
Um hambúrguer, um prédio ou uma ponte são produtos concretos
Software é invisível
  Em alguns casos, vemos uma possível interface do software, em outros casos, nem isso!
Software é pouco repetitivo
  Um prédio de 100 andares pode ter a mesma planta em cada andar
  Cada parte do software será (deveria ser!) diferente

## Slide 45: Software e as leis da natureza
Na construção civil, o espaço da solução é restringido por
  Leis da natureza (e.g., gravidade)
  Normas (obrigatórias) internacionais (e.g., ISO)
Na construção de software, o espaço de opções se assemelha ao das artes
  Não existem leis da natureza
  Normas são adotadas por opção
  Custo, tempo de desenvolvimento

## Slide 46: Software e a economia de escala
Quanto maior for a produção, mais barato será proporcionalmente
Quais desses produtos estão sujeitos a economia de escala?
  Refrigerante (350 ml, 600 ml ou 2 litros)
  Disco rígido de computador (1, 2 ou 4 TB)
  Diamante (1, 10, 100 ou 1.000 gramas)
  Prato no restaurante (para 1 ou 2 pessoas)
  Software (10, 100 ou 1.000 KLOCS)
Software tem economia de escala na entrega mas não no desenvolvimento

## Slide 47: Gerenciamento de software?
Gerência de Projetos visa “aplicar conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto de maneira a atingir os objetivos estabelecidos” (PMI, 2004)
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle
Iniciação
Encerramento

## Slide 48: Porque Gestão de projetos de software?
Considerado crítico para o sucesso de projetos de desenvolvimento de software
Abordagem estruturada para garantir que o projeto seja:
  Eficaz na entrega dos requisitos esperados (escopo)
  Entregue a tempo (prazo)
  Dentro do orçamento (custo)
  Atenda a padrões de qualidade (qualidade)

## Slide 49: Gestão de projetos de software
Software é intangível
Produtos de software, em sua maioria, são feitos para atender necessidades de um cliente
Tecnologia básica muda e avança com tanta frequência e rapidez que a experiência de um produto pode não ser aplicada ao outro
Restrições de negócio ou de tecnologias criam e aumentam riscos, sendo necessários gerenciá-los mais eficientemente;
GPS  necessário para incorporar requisitos dentro das restrições de tempo e custos

## Slide 50: Características de um projeto
► Temporário
  ► Início e fim definidos
  ► O fim é alcançado quando:
    ► Objetivos foram alcançados
    ► Objetivos não podem mais ser alcançados
    ► Necessidade deixou de existir
    ► O projeto foi inviabilizado de alguma forma
    ► Efeitos causados pelo projeto não são temporários
► Progressivo
  ► Procede por etapas
  ► De forma incremental

## Slide 51: Exemplos
► Desenvolvimento de novos produtos de software
► Desenvolvimento de novos produtos em geral
► Adquirir e implantar um novo software
► Desenvolver um novo processo de negócio
► Fazer uma campanha de marketing
► Construir uma estrada
► Terminar a faculdade
► Passar na disciplina de Gerenciamento de Projetos
► Assistir a aula até o fim e fazer o exercício

## Slide 52: Exemplos
Organizar um churrasco da turma
  Esforço
  Temporário
  Criar
  Único
Organizar o processo de churrasco de uma churrascaria
  Não tem fim
  Não tem novidade
  A menos que...

## Slide 53: Operações permanentes
Processo estabelecido
  Também precisam ser gerenciados
  São repetitivos
  Têm um grau mais alto de previsibilidade
  Exigem pouca criatividade
  Em alguns casos, podem ser automatizados
Em suma: são mais fáceis de serem gerenciados

## Slide 54: Projetos x operações
Projetos | Operações
Ligado a planos estratégicos | Sustenta os negócios
Temporário | Permanente
Original/exclusivo | Repetitivo
Resultado incerto | Rotina
Busca novos impactos | Padrão conhecido

## Slide 55: Portfólios, programas e (sub)projetos

## Slide 56: Portfólios, programas e (sub)projetos
Exemplo Petrobras
  Portfolio de projetos: estratégia para projetos relacionados a exploração no pré-sal, transição energética, gás, infraestrutura submarina...
  Programas: transformação digital, robótica, dentre outros de engenharia
  Projetos: chatbot, mineração de dados, etc.
Projeto faz entregas, Programa gera benefícios, Portfólio direciona a estratégia
Notes: https://www.gov.br/int/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes/estrategia/arquivos/relatorio-gesport-2019-2a-edicao-revisada.pdf

## Slide 57: Objetivos de hoje:
  Conexão com a Engenharia de Software
  Complexidade do software
  Introdução à gestão de projetos de software
  Papel do gerente de projeto

## Slide 58: Conceituação
Atividades/tarefas
  O que deve ser feito
    Ex: elaborar e monitorar cronograma do projeto
Papel
  Função dentro do projeto, varia conforme método de trabalho, realiza tarefas
    Ex: ScrumMaster, Gerente de Projeto, Analista
Cargo
  Título da pessoa na estrutura organizacional (organograma)
    Ex: Coordenador de TI, Analista de BD sênior
Ocupação
  Atividade profissional em sentido mais amplo (autoridade técnica/administrativa)
    Ex: Gerente de Projetos de TI (CBO categorias 1425 e 2124 Brasil)
Notes: CBO: classificação brasileira de ocupações
Uma pessoa pode ter vários papeis e responsabilidades, mas apenas 1 cargo e ocupação
Ex: https://www.vriconsulting.com.br/trabalhista/ocupacao.php?cbo=212425

## Slide 59: Papel do Gestor de Projetos
O GP não faz o produto - ele viabiliza a entrega
Gerencia restrições (trade-offs)
Gerencia pessoas e stakeholders
Lida com incerteza e risco
Integra planejamento e execução
Atua como ponte entre estratégia e operação
Em software: menos comando, mais facilitação

## Slide 60: Papel do Gerente de projetos

## Slide 61: Papel do Gerente de projetos
Profissional responsável por coordenar a mobilização dos recursos para atingir os objetivos e expectativas
Raramente atua nas atividades diretas que produzem resultados do projeto
Função: gerenciar o progresso do empreendimento conforme o plano e verificar/remediar seus desvios
Responsabilidades
  Atendimento de necessidades: tarefas, equipe, individuais
  Elo entre estratégia organizacional e equipe do projeto

## Slide 62: Papel do GP numa organização
Depende da estrutura organizacional
  Forma como uma empresa organiza, divide e coordena as pessoas para desempenhar suas atividades
  Funcionamento articulado, uma complementando a outra
  Define as autoridades e responsabilidades em níveis departamentais e pessoais;
  Continuamento ajustada à estratégia das empresas

## Slide 63: Estruturas organizacionais
Funcional
https://gerentesdeprojetos.com/2021/05/27/visao-geral-sobre-estruturas-organizacionais-na-gestao-de-projetos/

## Slide 64: Estruturas organizacionais
Projetizada
https://gerentesdeprojetos.com/2021/05/27/visao-geral-sobre-estruturas-organizacionais-na-gestao-de-projetos/

## Slide 65: Estruturas organizacionais
Matricial

## Slide 66: Estruturas organizacionais
https://gerentesdeprojetos.com/2021/05/27/visao-geral-sobre-estruturas-organizacionais-na-gestao-de-projetos/
Quanto mais projetizada a estrutura, maior o poder do gerente de projetos — e maior o foco na entrega.

## Slide 67: Discussão
Já trabalharam em alguma empresa com alguma dessas configuração?

## Slide 68: Formação de grupos
Grupos de 4 pessoas
  Trabalho prático
Escolha livre de um projeto
  Vamos aplicar os conteúdos de aula em cima dele
Definir a finalidade do projeto
  Levantar qual a demanda pelo projeto
  Levantar todas as funcionalidades desejadas (e qual o core)
  Projetar arquitetura em alto nível
Ao final, teremos um Plano de Projeto