## Slide 1
Aula 8 Gestão de stakeholders
Bruno Elias Penteado
bruno.penteado@unesp.br
Notes: Equipe devops

## Slide 2: Na aula anterior, vimos...
Riscos de projeto
  Conceitos sobre Riscos de projeto
    Risco, problema, incerteza, impacto
    Quadrantes de conhecimento
    Apetite, tolerância e exposição
  Processo de gestão
    Planejar gestão/governança
    Identificar, analisar, planejar resposta, monitorar
    Plano de riscos

## Slide 3: Agenda
Gestão de stakeholders :
  Equipes internas
  Equipes externas
Notes: Cap. 6 Pressman + Cap. 33 Pressman

## Slide 4: Elementos da Engenharia de SW
Processo:
  Define os passos gerais
  Estrutura o encadeamento de métodos e ferramentas
Métodos:
  Como fazer um passo específico do processo;
Ferramentas:
  Automatizam o processos e os métodos.
O que falta?

## Slide 5: Aspectos humanos
Software não é simplesmente um produto de soluções técnicas adequadas aplicadas a hábitos técnicos inadequados
Software é desenvolvido por pessoas, usado por pessoas e dá suporte à interação entre pessoas.
Características, comportamento e cooperação das pessoas são fundamentais no desenvolvimento prático de software
sem pessoas habilitadas e motivadas, o sucesso é improvável

## Slide 6: Stakeholders de um projeto
Patrocinador do projeto (sponsor), membros da equipe, todas as pessoas afetadas pelo projeto
Projeto pode ter de alguns a milhares de stakeholders
  Podem variar ao longo das fases do projeto
  Influência, poder, interesse dos stakeholders podem mudar com o desenrolar do projeto
Habilidades-chave: negociação e resolução de conflito

## Slide 7: Stakeholders de um projeto

## Slide 8: Agenda
Gestão de stakeholders :
  Equipes internas
  Equipes externas
Notes: Cap. 6 Pressman + Cap. 33 Pressman

## Slide 9: Stakeholders de um projeto

## Slide 10: Gestão de equipe

## Slide 12: Torre de Babel
Objetivo: criar uma cidade cujo topo poderia tocar o céu
  Humanos falavam todos a mesma língua, querendo chegar ao nível divino;
  Deus confunde sua fala para que não se entendam mais e pessoas se espalham;
Do ponto de vista da engenharia:
  Missão clara
  Recursos humanos
  Materiais
  Tempo para execução
  Tecnologia adequada

## Slide 13: Torre de Babel
Grande falha, devido a :
  Comunicação:
    pessoas ficaram impossibilitadas de conversarem umas com as outras
    Falta de comunicação levou a disputas, ressentimentos e ciúmes e isolamento entre grupos
  Organização
    Impossibilidade de coordenar as ações
Projetos de software:
  “Mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo”

## Slide 14: Torre de Babel (Brooks)
Brooks:
  Falta de uma língua comum paralisa a coordenação
PMBOK:
  Necessidade de engajamento contínuo
  Estabelecer canais formais e informais de comunicação para que as expectativas e fluxos de informação não se corrompam

## Slide 15: Torre de Babel (Brooks)
Brooks:
  Expansão desordenada de pessoal sem estrutura gera sobrecarga de comunicação (Lei de Brooks?)
PMBOK (PD de Recursos):
  Trata como gestão de recursos
  Otimiza capacidade, papeis claros, capacitação
    Não necessariamente o aumento bruto de volume humano

## Slide 16: Torre de Babel (Brooks)
Brooks:
  Ruiu por falta de diretrizes unificadas
PMBOK (PD Governança):
  Integridade conceitual e alinhamento de escopo para prevenir desvios

## Slide 17: Questão central
Como organizar (dezenas de) pessoas de diferentes especialidades para construir um software funcional?
  Divisão do trabalho
  Especialização de funções e definição de papeis
  Quanto mais pessoas, mais complexa a comunicação
  Quanto mais diversa, maior necessidade de linguagem comum
  Integridade conceitual: garantir que a visão do projeto venha de uma liderança centralizada ou arquitetura unificada, evitando ideias desconexas destruam a coesão do sistema
  Adotar reuniões regulares de alinhamento técnico, conversas abertas e repositórios centralizados

## Slide 18: Gestão de equipe

## Slide 19: Formação de grupos
E se não for falha, mas uma fase?
Notes: A gente acabou de ver que comunicação quebra quando um grupo cresce. Mas isso é sempre assim — e desde 1965 tem nome.

## Slide 20: Teoria da formação dos grupos
Modelo de Tuckman (1965)

## Slide 21: Teoria da formação dos grupos
Formação: educado demais, ninguém confronta ninguém ainda
Confrontação: as primeiras divergências reais aparecem: quem faz o quê, como se decide
Normatização: o grupo já tem um jeito tácito de trabalhar junto
Atuação: o time entrega de verdade, sem fricção constante
Dissolução: o time se desfaz, o trabalho junto termina (1977)
Um time de empresa raramente 'acaba', ele só muda de gente aos poucos

## Slide 22: Formação de grupos
Reconhecendo a fase de seu próprio grupo
  Formação: primeira reunião do grupo, todo mundo elogiando a ideia de todo mundo, ninguém questionando nada
  Confrontação: alguém quis mudar a tecnologia no meio do caminho, ou uma entrega atrasou e ninguém sabia de quem era a culpa  a primeira discussão de verdade
  Normatização: o grupo já sabe: 'a gente sempre resolve empate assim', 'a gente sempre revisa antes de subir código
  Desempenho: as reuniões ficam mais curtas e mais produtivas porque todo mundo já sabe como o outro trabalha
  Dissolução: a entrega final, a apresentação do projeto, aquele misto de alívio e ressaca de time que só quem passou meses junto sente
Em qual dessas fases o time de vocês está agora?

## Slide 23: Gestão de equipe

## Slide 24: Peopleware
Tuckman mostra que todo grupo pode chegar lá.
Mas o que realmente empurra um grupo pra virar um time – e não só um grupo de pessoas que entrega tarefas na mesma pasta do Drive
Cultura!

## Slide 25: A equipe de software
“Há uma tendência em se utilizar a palavra equipe de forma constante e vaga na área de negócios, denominando qualquer grupo de profissionais designados para trabalharem juntos de “equipe”. Entretanto, muitos deles não se assemelham a equipes. Não há uma definição comum de sucesso nem um espírito de equipe identificável.
O que falta é um fenômeno que se denomina consistência.
Uma equipe consistente é um grupo de pessoas tão coesas, que o todo é maior que a soma das partes...
Quando uma equipe começa a ser consistente, a probabilidade de sucesso aumenta muito. A equipe pode se tornar imbatível, um rolo compressor de sucesso... Não é preciso gerenciá-la do modo tradicional”
Objetivo comum;
Cultura comum;
Senso de pertencimento

## Slide 26: Peopleware
O todo maior que a soma das partes
Um time coeso ("jelled team") rende mais do que a soma das capacidades individuais de cada integrante
O que conecta o de time: propósito comum, confiança mútua, senso de pertencimento
Isso não se decreta com uma reunião ou um discurso motivacional
  Se cultiva, dia a dia, nas pequenas decisões de como o grupo trata um erro, uma discordância, um pedido de ajuda

## Slide 27: Peopleware
Reconhecendo isso no seu próprio grupo
Grupo disperso | Time coeso
Cada um entrega sua parte isolada; reunião é só status report | Alguém trava numa tarefa e outro já pergunta se pode ajudar, sem ser pedido
Um erro vira "de quem foi a culpa" | Um erro vira aprendizado do grupo, sem apontar dedo
Ninguém sabe direito o que o outro está fazendo | Todo mundo defende o projeto como se fosse dono dele, mesmo fora do grupo
Em qual dessas fases o time de vocês está agora?
Notes: Blameless post-mortem na filosofia ágil

## Slide 28: Gestão de equipe

## Slide 29: Organização de equipes
Confiança e propósito não se decretam
Será que pelo menos a forma como o time se organiza no dia a dia ajuda ou atrapalha isso?
A resposta é sim, e tem mais de um jeito de fazer.

## Slide 30: Tamanho da equipe
Times grandes = comunicação complexa
  Mais pessoas, menos trabalho feito e mais confusão

## Slide 31: Estrutura do grupo
Modelos principais:
  Equipe hierárquica
  Chief programmer
  Egoless
  Democrática
  Equipes funcionais e multifuncionais
Limita caminhos de comunicação Expansível para equipes grandes | Distorção pelos caminhos Hierarquias sociais e financeiras
Estrutura
Comunicação

## Slide 32: Estrutura do grupo
Modelos principais:
  Equipe hierárquica
  Chief programmer
  Egoless
  Democrática
  Equipes funcionais e multifuncionais
Tomada de decisão centralizada Caminhos de comunicação reduzidos Pequenos projetos de alta complexidade | Depende de uma única pessoa (sobrecarga/gargalo) Chief pode levar todos os créditos Sensível às habilidades do chief programmer
Estrutura
Comunicação

## Slide 33: Estrutura do grupo
Modelos principais:
  Equipe hierárquica
  Chief programmer
  Egoless
  Democrática
  Equipes funcionais e multifuncionais
Organização define objetivos Decisões por meio de consenso do grupo Autogestão | Exige maturidade e nivelamento profissional Consensos são complexos Difícil em culturas competitivas Menor accountability

## Slide 34: Estrutura do grupo
Modelos principais:
  Equipe hierárquica
  Chief programmer
  Egoless
  Democrática
  Equipes funcionais e multifuncionais
Um único líder, que coordena atividades e dá palavra final quando não há consenso Colaboração e aprendizado | Exige maturidade e nivelamento profissional Consensos são complexos Difícil em culturas competitivas

## Slide 35: Estrutura do grupo
Modelos principais:
  Equipe hierárquica
  Chief programmer
  Egoless
  Democrática
  Equipes funcionais e multifuncionais

## Slide 36
https://bonkersworld.net/organizational-charts

## Slide 37: Organização de equipes ágeis
Filosofia ágil:
  Satisfação do cliente;
  Entrega incremental de software;
  Pequenas equipes altamente motivadas;
  Métodos informais;
  Mínimo de artefatos de Engenharia de software;
  Simplicidade de desenvolvimento;
https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html

## Slide 38: Organização de equipes
Não existe estrutura certa – apenas equilíbrio de escolhas (trade-offs)
A partir dos anos 2000, o movimento ágil empurrou a indústria pra longe da hierárquica e do chief programmer, e pra perto da democrática e da multifuncional.
O Manifesto Ágil prioriza 'indivíduos e interações' sobre processos rígidos - e práticas como propriedade coletiva do código (XP) e times auto-organizados (Scrum) são, na prática, o modelo egoless e democrático virando padrão de mercado, décadas depois de terem sido descritos.

## Slide 39: Organização de equipes
Vocês escolheram uma estrutura para o grupo de vocês, mesmo sem perceber:
  Hierárquica: uma pessoa decide tudo e distribui tarefas prontas pros outros
  Chief programmer: a pessoa mais experiente do grupo resolve sozinha os problemas mais difíceis, o resto segue
  Egoless: qualquer um mexe em qualquer parte do código, sem dono fixo de módulo
  Democrática: decisões técnicas são discutidas e, no fim, votadas em grupo
  Funcional x multifuncional: vocês se dividiram por especialidade (um só cuida do banco, outro só do front) ou cada um entrega um pedaço vertical de funcionalidade?
Qual dessas descreve o time de vocês agora — e foi escolha consciente ou só aconteceu?

## Slide 40: Gestão de equipe

## Slide 41: Organização de equipe importa?
Reparem que nenhuma dessas estruturas foi só uma escolha de organograma
Ela decidiu quem fala com quem no dia-a-dia.
E essa escolha tem uma consequência que vai muito além do clima do time

## Slide 42: Lei de Conway
Lei de Conway: quando a equipe vira arquitetura;
Sistemas espelham quem os constrói;
Melvin Conway (1968): organizações tendem a produzir sistemas cuja estrutura copia a estrutura de comunicação da própria organização

## Slide 43: Lei de Conway

## Slide 44: Lei de Conway
Artigo original:
  Uma equipe construindo um compilador foi dividida em subgrupos que se comunicavam pouco entre si.
  O compilador final saiu estruturado em tantas fases ("passes") quantos eram os subgrupos — ninguém planejou isso, aconteceu sozinho.
https://www.melconway.com/Home/pdf/committees.pdf

## Slide 45: Lei de Conway
Reavaliada em 2012
Autores compararam bases de código que resolviam o mesmo problema, construídas por organizações diferentes:
  Times fechados e centralizados produziram software mais monolítico e acoplado;
  comunidades de código aberto, mais distribuídas, produziram software mais modular.
https://dash.harvard.edu/entities/publication/73120379-3450-6bd4-e053-0100007fdf3b

## Slide 46: Lei de Conway - Como solucionar?
Se a estrutura vira arquitetura de qualquer jeito, desenhe a estrutura de propósito (Manobra reversa de Conway)
Desenhar a equipe pensando na arquitetura que vocês querem obter, em vez de deixar a arquitetura emergir de uma divisão de trabalho aleatória
  Ex.: Amazon reorganizou-se em "two-pizza teams" com um mandato interno de só se comunicar via APIs entre times, e sua arquitetura de serviços reflete exatamente essa divisão
Se vocês querem um backend e um frontend bem desacoplados no projeto de vocês, não é sobre escrever código desacoplado - é sobre ter pessoas diferentes donas de cada lado, com um contrato claro de API entre elas, desde o começo. A separação nasce da equipe, não do código

## Slide 47: Gestão de equipe

## Slide 48: Escalando organização de equipes
Dá pra fazer isso de propósito, em escala?
A Lei de Conway avisa que equipe e produto se moldam um ao outro de qualquer jeito, quer você planeje ou não.
Então: dá pra desenhar essa relação de propósito – não numa equipe de 5 pessoas, mas numa empresa inteira, com centenas de pessoas?
  Foi exatamente essa pergunta que o Spotify tentou responder (2012)

## Slide 49: Modelo Spotify
Autonomia com alinhamento, em escala
  Squads — times pequenos, autônomos, do tamanho de um Scrum, cada um com uma missão de longo prazo clara (tamanho de 2 pizzas: 6 a 10 pessoas)
  Tribos — agrupamento de squads que trabalham em áreas relacionadas do produto (~8-10 squads)
  Chapters / guildas — conexão horizontal entre squads, pra especialistas da mesma área trocarem conhecimento sem quebrar a autonomia do squad
Notes: Squad: playlists; Tribo: música (rerp
É importante saber que o próprio Spotify não opera mais exatamente assim hoje. É um estudo de caso muito influente — a ideia por trás dele continua valendo — mas não é uma fórmula pronta pra copiar

## Slide 50: Modelo Spotify
Squad de playlists;
Tribo de música: reprodução, descoberta, gerenciamento de acervo
Chapter: banco de dados, DevOps, UX
  Ideia central: alinhamento e autonomia não são opostos  um squad bem alinhado em propósito pode ter autonomia total sobre como entrega

## Slide 52: Modelo ágil em escala Spotify (2019)
https://www.youtube.com/watch?v=NoGhC1LaaAE

## Slide 53: Escalando a organização de equipes
Team Topologies
Stream-aligned team:
time alinhado a um fluxo de valor, entrega ponta a ponta
Enabling team:
time que ensina uma capacidade nova a outros times (ex: segurança, acessibilidade)
Complicated subsystem:
time dono de um domínio técnico profundo (ex: motor de recomendação)
Platform team:
time que provê capacidades reutilizáveis pros outros (ex: infraestrutura de deploy)
Notes: Team Topologies é, na prática, a manobra reversa de Conway virando catálogo: em vez de inventar a estrutura do zero, você escolhe entre esses quatro tipos de time, pensando na arquitetura que quer obter

## Slide 54: Escalando a organização de equipes
Team Topologies (2022-2023)
  Stream-aligned: squads em torno de produtos digitais e jornada do cliente (Abertura de contas, Empréstimos), com autonomia ponta a ponta
  Platform: produtização das ferramentas internas (consumo de APIs, segurança, microsserviços)
  Enabling: times de capacitação especializados, atuando temporariamente para ensinar novas práticas de engenharia e arquitetura

## Slide 55: Escalando a organização de equipes
Não é preciso seguir à risca esses modelos
Princípio central: pessoas/grupos ter um domínio claro de dono, com fronteira de interface clara entre as partes
Pensando no que vocês viram sobre Conway: a divisão de responsabilidades que vocês têm hoje ajuda ou atrapalha a arquitetura que vocês querem construir?

## Slide 56: Gestão de equipe

## Slide 57: Institucionalização do problema
Spotify e Team Topologies são respostas nascidas da prática, de empresas específicas resolvendo o próprio problema.
Mas será que existe uma tentativa mais formal, vinda da própria disciplina de gestão de projetos, de sistematizar tudo que vimos - da Torre de Babel às topologias de equipes - num processo?

## Slide 58: PMBOK - A resposta institucional
O PMBOK 8 dedica um domínio inteiro a isso: o Resource Performance Domain
Mantém a distinção entre liderar (motivar, remover obstáculo) e gerenciar (planejar, cobrar)

## Slide 59: PMBOK - A resposta institucional
5 processos: planejar, estimar, adquirir, liderar a equipe, monitorar e controlar recursos
Ele não entrega uma estrutura pronta — entrega um processo pra você decidir a sua, de propósito, e documentar essa decisão
O artefato central desse processo tem nome: team charter (TNE)

## Slide 60: TNE – Termo de Nomeação de Equipe
Documento que estabelece os valores, acordos e diretrizes operacionais para a equipe.
Estabelece expectativas claras sobre comportamentos aceitáveis pelos membros da equipe
O compromisso com diretrizes claras diminui os mal-entendidos e aumenta a produtividade

## Slide 61: TNE – Termo de Nomeação de Equipe
Idealmente, criado pela própria equipe do projeto
  Ou ao menos tem a oportunidade de contribuir para sua criação
Todos compartilham a responsabilidade de garantir que as regras documentadas sejam seguidas
Documento pode ser revisado e atualizado periodicamente para integrar novos membros e manter o alinhamento do grupo
Quando um novo membro entra na equipe, o Termo deve ser o primeiro documento a ser compartilhado

## Slide 62: Team Charter - Valores da equipe
Princípios fundamentais que guiam o comportamento e as decisões da equipe
  Ex.: Integridade, transparência, respeito, compromisso com a qualidade
Team Charter deve conter:
  Valores da equipe
  Plano de comunicação
  Critérios de tomada de decisão
  Processo de resolução de conflitos
  Diretrizes para reuniões
  Acordos de trabalho

## Slide 63: Team Charter – Diretrizes de comunicação
Como a equipe se comunica internamente
  Canais preferidos (e-mail, reuniões, ferramentas de colaboração)
  Tempo de resposta esperado
  Como comunicar impedimentos
Team Charter deve conter:
  Valores da equipe
  Plano de comunicação
  Critérios de tomada de decisão
  Processo de resolução de conflitos
  Diretrizes para reuniões
  Acordos de trabalho

## Slide 64: Team Charter – Tomada de decisão
Como as decisões sã tomadas
  Consenso, votação, decisão do líder
  Quem tem a palavra final em que tipo de decisão
Team Charter deve conter:
  Valores da equipe
  Plano de comunicação
  Critérios de tomada de decisão
  Processo de resolução de conflitos
  Diretrizes para reuniões
  Acordos de trabalho

## Slide 65: Team Charter – Resolução de conflitos
Processos para elaborar como desentendimentos serão abordados, antes de envolver o gerente de projeto ou o patrocinador
  Escalada
  Mediação
  Processo de arbitragem
Team Charter deve conter:
  Valores da equipe
  Plano de comunicação
  Critérios de tomada de decisão
  Processo de resolução de conflitos
  Diretrizes para reuniões
  Acordos de trabalho

## Slide 66: Team Charter – Diretrizes para reuniões
Determina os parâmetros para as reuniões da equipe do projeto
  Frequência, duração, agenda padrão, expectativas de participação, pontualidade, código de conduta nas reuniões
Team Charter deve conter:
  Valores da equipe
  Plano de comunicação
  Critérios de tomada de decisão
  Processo de resolução de conflitos
  Diretrizes para reuniões
  Acordos de trabalho

## Slide 67: Team Charter – Acordos da equipe
Compromissos específicos da equipe
  Disponibilidade
  Horários de trabalho
  Política de ausências planejadas e imprevistas
  Como cobrir ausências de membros-chave
Team Charter deve conter:
  Valores da equipe
  Plano de comunicação
  Critérios de tomada de decisão
  Processo de resolução de conflitos
  Diretrizes para reuniões
  Acordos de trabalho

## Slide 68: Team charter
Varia conforme a abordagem
  Preditiva: termo criado no início do projeto, durante o planejamento. Importante em equipes grandes ou distribuídas onde os membros não se conhece. Foca em papeis, responsabilidades, processos de decisão e políticas de comunicação. Revisado em marcos importantes do projeto e quando a composição da equipe muda significativamente;
  Ágil: termo é uma prática fundamental (também chamado de Acordo de Trabalho ou Contrato Social). Criado na primeira sprint ou release e atualizado a cada retrospectiva. Cobre: definição de pronto (DoD), critérios de aceite das estórias, cerimônias ágeis, regras para o board, políticas de WIP e como a equipe melhora continuamente.
  Híbrida: termo com 2 partes: i) acordos gerais (válida para toda a duração do projeto) e ii) seção de acordos ágeis (para sprints da equipe). A integração dos dois conjuntos garante consistência cultural entre as diferentes equipes do projeto

## Slide 69: Team charter

## Slide 71: Team charter
O que vimos | Onde isso aparece no Team Charter
Torre de Babel | Normas de comunicação — canal, frequência
Tuckman | Como decidimos em desacordo (o atrito é esperado, não é fracasso)
Peopleware | Propósito — o que gruda o time
Estruturas de equipe | Papéis e responsabilidades de cada integrante
Lei de Conway | Pensar como a divisão de papéis vai moldar o que vocês constroem
Spotify / Team Topologies | Autonomia com alinhamento - quem decide o quê

## Slide 72: Atividade
Criem um Team Charter para o projeto de vocês.
Template disponível no Google Classroom

## Slide 73: Agenda
Gestão de stakeholders :
  Equipes internas
  Equipes externas
Notes: Cap. 6 Pressman + Cap. 33 Pressman

## Slide 74: Gestão de Stakeholders
Principais stakeholders externos em projetos:
  Patrocinador
  Usuários-chave
  Fornecedores
  Órgãos reguladores

## Slide 75: Gestão de Stakeholders
Principais stakeholders externos em projetos:
  Patrocinador: quem financia, autoriza e pode cancelar o projeto — nem sempre é quem usa o sistema.
  alinhar expectativa sobre prazos que não podem mudar
  reportar risco com antecedência

## Slide 76: Gestão de Stakeholders
Principais stakeholders externos em projetos:
  Usuários-chave: quem vai de fato operar o sistema no dia a dia — nem sempre é quem contrata ou aprova o projeto
  usabilidade dentro do fluxo de trabalho real do usuário
  envolver o usuário-chave durante o design, não só na validação final;
  gerenciar resistência à mudança

## Slide 77: Gestão de Stakeholders
Principais stakeholders externos em projetos:
  Fornecedores: quem fornece dados, sistemas ou serviços que o seu projeto depende, mas não controla.
  qualidade e validação de dados/integração vindos de terceiros, contrato de API claro, SLA de disponibilidade
  autoridade pra cobrar qualidade do fornecedor

## Slide 78: Gestão de Stakeholders
Principais stakeholders externos em projetos:
  Órgãos reguladores: quem pode aprovar, multar ou barrar o projeto por motivos legais, independente da qualidade técnica
  Aderência ao compliance de governança corporativa (dados, processos, legislações)
  tempo de aprovação regulatória entra no cronograma do projeto

## Slide 79: PMBOK – Stakeholder Performance Domain

## Slide 81: PMBOK – Stakeholder Performance Domain
1) Identificar os stakeholders (Iniciação)
Processo de identificação contínua
Análise e documentação de informações relevantes sobre suas necessidades, expectativas, interesses, requisitos e potenciais impactos no projeto

## Slide 82: PMBOK – Stakeholder Performance Domain
Engajamento dos stakeholders
Planejar, gerenciar e monitorar o engajamento

## Slide 83: PMBOK – Stakeholder Performance Domain
Processo de desenvolver estratégias para engajar, se comunicar, se relacionar e trabalhar com os stakeholders
  Baseado em suas necessidades, expectativas, interesses, requisitos e impacto potencial no projeto

## Slide 84: PMBOK – Stakeholder Performance Domain
Comunicação com os stakeholders
Planejar, gerenciar e monitorar a comunicação

## Slide 85: PMBOK – Stakeholder Performance Domain
Como se comunicar com stakeholders (internos ou externos)
Assegurar a apropriada coleta, criação, distribuição, armazenamento, recuperação, gestão, monitoramento e o descarte de informações sobre o projeto
Monitorar que as necessidades informacionais dos stakeholders sejam atendidas

## Slide 86: Exemplo 1
Projetos ágeis exigem feedback contínuo das funcionalidades e estórias de usuário para garantir o alinhamento do produto com as necessidades dos stakeholders.
Equipes geralmente empregam reuniões diárias de coordenação e usam plataformas de comunicação para colaboração e compartilhamento de informações em tempo real
Esta abordagem facilita ajustes rápidos, maior engajamento e um time-to-market (lançamento para o mercado) acelerado

## Slide 87: Exemplo 2
Projeto de manufatura envolver implementar um sistema ERP de larga escala
Atualizações formais do projeto são disseminadas quinzenalmente por e-mail ou assembleias mensais para garantir o alinhamento entre níveis hierárquicos e setoriais dentro da empresa

## Slide 88: Exemplo 3
Projeto global de tamanho médio exige estratégias de comunicação inclusivas
Atualizações multilinguais e fóruns virtuais mensais ajudam a assegurar o engajamento e o feedback dos stakeholders de dferentes backgrounds culturais

## Slide 89: Referências bibliográficas
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia PMBOK®: Oitava Edição. Newtown Square: Project Management Institute, 2025.
Pressman, R. S., 7ª ed (2011). Engenharia de software.
Sommerville. I. Engenharia de Software, 9ª ed (2011).
Notes: 2h -